1. Organização do Projeto **(OK)**
2. Definição de Objetivo. **(PENDENTE)**

R: O projeto tem por finalidade cadastro de veículo pesado, vínculo e desvinculo de motorista e consulta de histórico de engate e desengate de semirreboque com controle de operações da frota própria, gerando relatório de plano orçamentário e apuração de custos de determinado período.

(Premissa) Frota própria, pesada.

1. Escopo. **(PENDENTE)**
   1. O que vou fazer?

Tela 1: Cadastro de veículo e Cadastro de operação. (Validação de Placa).

Tela 2: Vínculo e Desvinculo. (Criar tabela de motoristas).

Tela 3: Consulta de engate e desengate.

Tela 4: Geração de relatórios TKU.

1. Até onde vai? **(OK)**

O cadastro de veículo realizará: inserção de veículos novos podendo realizar alterações na frota, apresentando as informações obrigatórias de características do veículo e a operação destinada dele.

O vínculo e desvinculo realizará: vínculo e desvinculo de motoristas, apresentando somente matrícula, nome e data vínculo/desvinculo, sendo que o campo desvinculo deverá estar vazio durante o tempo em que ele estiver utilizando a frota e deverá armazenar o histórico de operações.

Consulta de engate e desengate realizará: somente consulta de reboque e semirreboque apresentando data do engate ou desengate.

A geração de relatório TKU contemplará: apresentação do rateio de custos de frota pesada dividindo custo direto (Manutenção periódica, combustível, seguro e documentação) e indireto (uso e consumo de materiais, salário do motorista, salário do mecânico, infrações).

1. Definição de datas.

06/02: História de usuário, caso de uso, funcionalidade. **(PENDENTE)**

08/02: Diagrama de Fluxo. **(PENDENTE)**

09/02 até 10/02: Requisitos. **(PENDENTE)**

12/02 até 13/02: MER e DER. **(PENDENTE)**

(Apresentar Romanhuk)

14/02 até 15/02: Documentar TCC. **(PENDENTE)**

16/02 até 17/02: Detalhar tela 1. **(PENDENTE)**

19/02: Detalhar tela 2. **(PENDENTE)**

20/02: Detalhar tela 3. **(PENDENTE)**

22/02 até 23/02: Detalhar tela 4. **(PENDENTE)**

A partir de: 26/02 codar. **(PENDENTE)**

**Obrigatório: 06/03 telas 1 pronta.**

**Obrigatório: 27/03 todas prontas.**

**Obrigatório: 28/03 até 08/04 integração e testes.**

**DIA 09/04 NÃO FICAR DOIDO**